# Bitácora de cambios — CetisAsiste

Aquí se anota todo lo que cambia en el proyecto, incluso lo pequeño, en orden: qué se hizo, en qué archivos y cómo se comprobó. Lo más reciente va arriba.

Para el detalle de la base de datos ver BASE_DE_DATOS.md; para el porqué de cada decisión, los ADR en adr/.

Cómo agregar una entrada: copia el formato de abajo (fecha, número, título, Qué, Archivos, Cómo se comprobó) y ponla arriba de la más reciente.

## 20 de octubre de 2026

### 20-04. Perfiles de la consola actualizados y reglas nuevas publicadas

- Pedido del usuario: actualizar las reglas y ajustar los roles en la consola (con su nota PARA_MANANA.md).

- Qué se hizo:

  - git pull en main para traer el PR #1 ya fusionado (la copia local iba 4 commits atrás y no tenía cambios propios).

  - Perfiles en Firestore (consola, desde Chrome), iguales a firebase/roles.json:

    - roles/alumno: inicioDeSesion = no_control; camposDelUsuario[0] = noControl.

    - roles/prefecto: descripcion con "No. de control"; pantallas[2] = "Captura por No. de control"; permisos[1] = capturar_no_control.

    - roles/enfermeria: plataformaConfirmada = true (ADR-011).

  - Reglas: el contenido completo de firebase/firestore.rules (237 líneas, con noControl y los avisos de ADR-010) quedó pegado en el editor de reglas de la consola, idéntico al archivo. El sistema de permisos no dejó a Claude presionar "Publish" (cambia la seguridad de la base); la pestaña se recargó y se perdió lo pegado, así que se volvió a pegar y el usuario lo publicó. Después se recargó la página y se comprobó que las reglas publicadas son las nuevas (238 líneas, con noControl y avisoValido, sin matricula).

- Un susto, sin daño: al editar permisos[1] de roles/prefecto se abrió por error el diálogo "Delete Data"; se canceló y no se borró nada (se comprobó que el campo seguía).

- Archivos: firebase/roles.json (nota de que Enfermería ya está en la consola), docs/PENDIENTES.md.

- Cómo se comprobó: se leyó cada documento de roles en la consola después de guardarlo y coincide con roles.json. Las reglas pegadas se compararon con el archivo (iguales).

- Falta: crear el índice de registros (fecha ↑, alerta ↑, fechaHora ↓), instalar la app nueva y crear al alumno de prueba con 14 dígitos.

### 20-03. Primera versión de la web de Control Escolar y Enfermería (ADR-011)

- Pedido del usuario: "empieza a crear el apartado web, son 2 usuarios".

- Qué se hizo:

  - Carpeta nueva web/: una página con HTML, CSS y JavaScript sin compilar, con la librería de Firebase 12.19.0 desde gstatic.com. Colores, letra y logo de la app.

  - Acceso: usuario o correo y contraseña, como la app; solo entran control_escolar y enfermeria; los demás ven "Esta cuenta se usa en la app…". Cambio de contraseña obligatorio si toca. La cuenta se escucha en vivo.

  - Enfermería: alumnos por grupo y búsqueda, perfil, pase de salida por salud, activar/desactivar por salud y datos de salud.

  - Control Escolar: lo mismo para ver alumnos, activar/desactivar por pago, nuevo estatus, datos personales, entradas y salidas del alumno, Entradas y salidas del día (en vivo, "solo alertas") y Avisos al padre (guarda configuracion/plantel.avisarAlPadreEstatus y avisarAlPadreAlertas).

  - Cada acción se guarda en un lote con los avisos a los padres (ADR-010), firmada con el uid de la sesión. Notificaciones propias con contador en el menú.

  - Hosting: firebase/firebase.json publica web/ y configura los emuladores de Authentication, Firestore y Hosting.

  - Emulador: firebase/emulador/datos-de-prueba.mjs carga cuentas y datos "Prueba".

  - La app ahora dice "El perfil de … se usa desde la web de CetisAsiste, en una computadora" (antes: "que todavía no está lista"). firebase/roles.json: Enfermería confirmada en web.

- Archivos: web/ (nuevo: index.html, css/estilos.css, js/*.js, js/pantallas/*.js, pruebas/, README.md, package.json, fuentes y logo copiados de la app), firebase/firebase.json, firebase/emulador/datos-de-prueba.mjs (nuevo), firebase/roles.json, .gitignore, app/src/main/res/values/strings.xml, ui/CetisApp.kt (comentario). Documentos: ADR-011 (nuevo), BASE_DE_DATOS.md (§2, §4.9, §10), PENDIENTES.md (§1, §8), TRASPASO_AGENTE.md.

- Cómo se comprobó: npm test en web/ pasa 10 pruebas (avisos.js y formatos.js). Con los emuladores (reglas reales) y Chromium, npm run recorrido pasa los 18 pasos: el padre no entra; Enfermería da un pase y desactiva por salud (en la base quedan el estatus firmado y 2 avisos al padre); el cambio de contraseña obligatorio funciona; Control Escolar activa por pago, pone un castigo (aviso al padre), ve 3 entradas con 2 alertas, guarda los avisos al padre y marca sus notificaciones como leídas; en un teléfono de 390 px no hay scroll horizontal. Se revisaron las capturas (se corrigió el contraste de la tarjeta guinda y el menú del teléfono). La app vuelve a compilar con sus 30 pruebas. No se probó con la base real (falta registrar la web en Firebase y publicarla).

### 20-02. Revisión de la arquitectura de todo el sistema

- Pedido del usuario: "analiza la arquitectura del proyecto, dime qué le mejorarías".

- Qué se hizo: documento nuevo ARQUITECTURA.md con cómo está el sistema, lo que conviene conservar y qué mejorar, por prioridad: el escaneo sin señal se queda en "Guardando…" (A1), la hora la pone el teléfono (A2), un solo proyecto para pruebas y plantel (A3), el plan (A4), aviso de privacidad y Analytics (B1), custom claims (B2), App Check (B3), respaldos (B4), un script de administración con el Admin SDK para importar alumnos y crear cuentas (E1), GitHub Actions (D1) y sacar .idea/ de git (D2). ADR-008 ahora enlaza a esta revisión (§3.4 dice qué avanzó). No se cambió código: el usuario decide qué se aplica.

- Archivos: docs/ARQUITECTURA.md (nuevo), docs/adr/ADR-008-mejoras-a-la-estructura.md, docs/PENDIENTES.md (§12).

- Cómo se comprobó: cada punto se revisó en el código (por ejemplo, lote.commit().await() en CetisRepositorio.registrarEscaneo para A1 y Timestamp.now() para A2).

### 20-01. Notificaciones, alertas y avisos para padres y prefectos (ADR-010)

- Pedido del usuario: "encárgate de la gestión del sistema de notificaciones, alertas y avisos, tanto para los padres como las alertas para los prefectos".

- Qué se hizo:

  - Un solo buzón por cuenta (usuarios/{uid}/notificaciones) para todos los avisos. Nuevo datos/Avisos.kt (a quién se avisa y cómo se arma el aviso, sin Firebase) y TipoAviso en Modelos.kt. Cada aviso trae ahora creadaPor y venceEn (+60 días).

  - Padre: además de cada entrada y salida, recibe un aviso cuando el profesor pone falta, reporte, llamada de atención o castigo (con la descripción), y cuando al escanear a su hijo hay alerta de "inactivo" o "salida fuera de horario". El plantel lo cambia con configuracion/plantel.avisarAlPadreEstatus y avisarAlPadreAlertas (si no existen, se usa lo de por omisión). Antes, con alerta no se le avisaba (ADR-009 punto 6).

  - Campana en vivo (los cuatro roles): el punto rojo sale solo si hay avisos sin leer (antes salía siempre; nuevo ícono ic_bell sin punto); el menú ☰ muestra cuántos ("3", "9+") con el nuevo estilo Cetis.Contador. La pantalla Notificaciones se escucha en tiempo real; "Marcar todas como leídas" solo sale si hay algo sin leer. Íconos por tipo (alerta en rojo, estatus, estado, grupo que salió).

  - Prefecto: en el Inicio, "Últimos escaneos" (8, en vivo, en rojo los que tuvieron alerta) y el renglón "Alertas de hoy" con cuántas van; pantalla nueva Alertas de hoy (prefecto_alertas.xml, también en el menú ☰); el resultado del escaneo dice por qué saltó la alerta; en Notificaciones ve los grupos que salieron hoy.

  - Profesor: "Cambiar estatus" avisa si el padre recibirá el aviso; el estatus y los avisos se guardan en un mismo lote.

  - Reglas: el buzón acepta solo avisos con la forma correcta y firmados; prefecto y Enfermería solo avisan a los padres del alumno, el profesor solo a los de sus grupos. Estatus (asignadoPor) y cambios de estado (por) también deben ir firmados.

  - Pruebas de las reglas con el emulador: firebase/pruebas-reglas/ (21 pruebas; 6 fallan con las reglas anteriores). firebase/firebase.json ahora configura el emulador.

  - Índice nuevo: registros (fecha, alerta, fechaHora) para "Alertas de hoy".

  - Menos lecturas: configuracion/plantel se guarda 5 minutos en memoria (antes se leía dos veces en cada escaneo).

- Archivos: datos/Avisos.kt (nuevo), datos/Modelos.kt, datos/CetisRepositorio.kt, datos/Escaneo.kt (castigoVigente), ui/comun/Carga.kt (sinLeerEnVivo), ui/comun/PantallasComunes.kt, ui/comun/VistasComunes.kt (marcarCampana, contador del menú), ui/comun/VariablesComunes.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/prefecto/PrefectoVistas.kt, ui/prefecto/EscaneoPrefecto.kt, ui/profesor/ProfesorApp.kt, ui/profesor/ProfesorVistas.kt; res/layout/prefecto_alertas.xml (nuevo), prefecto_inicio.xml, prefecto_resultado.xml, profesor_cambiar_estatus.xml, comun_menu.xml; res/drawable/ic_bell.xml y shape_contador.xml (nuevos); strings_prefecto.xml, strings_profesor.xml, strings_comun.xml, styles_cetis.xml; app/src/test/.../AvisosTest.kt (nuevo); firebase/firestore.rules, firebase/firestore.indexes.json, firebase/firebase.json, firebase/pruebas-reglas/ (nuevo). Documentos: ADR-010 (nuevo), BASE_DE_DATOS.md (§4.1, §4.8, §6, §7, §10), MANUAL_TECNICO.md, VISTAS_POR_ROL.md, PENDIENTES.md.

- Cómo se comprobó: en la sesión en la nube (Linux, con el SDK de Android 37): gradlew :app:assembleDebug compila; :app:testDebugUnitTest pasa las 30 pruebas (20 de EscaneoTest, 9 de AvisosTest y la de ejemplo); :app:lintDebug sin errores. Las reglas pasan sus 21 pruebas en el emulador de Firestore. No se probó en el teléfono (no hay teléfono en la nube): lo prueba el usuario (PENDIENTES §10, "Avisos").

- Falta (lo hace el usuario en la consola): publicar las reglas, crear el índice e instalar la app nueva al mismo tiempo (PENDIENTES §1, punto 4). Los .docx no se generaron (en la nube no hay Word): correr md_a_word.ps1 con cada .md cambiado.

## 19 de octubre de 2026

### 19-35. No. de control de 14 dígitos, QR con el No. de control y escaneo del prefecto (ADR-009)

- Pedido del usuario: cambiar todo lo de "matrícula" por "No. de control" (mostró una credencial con 14 dígitos; sus datos no se guardaron, solo el formato), exigir 14 dígitos, que el QR lleve el No. de control y empezar el escaneo.

- Qué se hizo:

  - "No. de control" en todo: textos, documentos, código, reglas y perfiles. En Firestore matricula → noControl (alumnos y usuarios), medio matricula → no_control, roles/alumno.inicioDeSesion → no_control. Ids de vistas y textos renombrados (txt_no_control, field_no_control, prefecto_acceso_no_control…). No se tocaron el código viejo de Main.kt, ni las entradas anteriores de esta bitácora, ni la copia del documento original de roles.

  - 14 dígitos: NoControl.esValido; al iniciar sesión con números que no sean 14 sale "El No. de control tiene 14 dígitos." (nuevo MensajeLogin.NoControlInvalido).

  - QR: NoControl.contenidoQr = CETIS61: + No. de control (alumno y padre lo ven igual). Se quitó codigoQr del modelo (AlumnoDoc ignora campos viejos).

  - Escaneo: datos/Escaneo.kt (qué alerta toca), CetisRepositorio.datosDelEscaneo y registrarEscaneo (un lote: registro siempre; sin alerta, ubicación y aviso a los padres), ui/prefecto/EscaneoPrefecto.kt (escáner, captura y resultado), prefecto_escaner.xml, prefecto_captura.xml, prefecto_resultado.xml, la opción "Escanear" en el menú ☰ del prefecto y las tarjetas del Inicio ya funcionan.

  - Librería nueva: com.journeyapps:zxing-android-embedded:4.3.0 (cámara) y permiso de cámara en el manifiesto (no obligatoria).

  - Pruebas: app/src/test/.../EscaneoTest.kt, 20 pruebas de alertas y No. de control.

  - Recursos nuevos: ic_x_circle, img_marco_escaner, shape_segmento, shape_boton_borde_claro, shape_input_activo, shape_resultado_exito, shape_resultado_alerta, shape_circulo_peligro, color cetis_escaner_fondo, estilos Cetis.Segmento, Cetis.Tecla, Cetis.FilaDeTeclas y textos en strings_prefecto.xml.

- Un tropiezo, corregido: al actualizar documentos, un script dañó referencias/FIGMA.md, ADR-002 y ADR-004 (cambió caracteres sueltos). Se restauraron desde la copia de respaldo de la sesión y se volvieron a aplicar los cambios. También se corrigió "mandal No. de control" (debía ser "manda el No. de control") en ADR-002.

- Archivos: los de arriba; datos/Modelos.kt (NoControl, Medio, TipoRegistro, Ubicacion, Alerta), datos/CetisRepositorio.kt, ui/CetisApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/prefecto/PrefectoVistas.kt, firebase/firestore.rules, firebase/roles.json, gradle/libs.versions.toml, app/build.gradle.kts, AndroidManifest.xml. Documentos: ADR-009 (nuevo), DECISIONES.md (sección M; J6 y K6 reemplazadas), BASE_DE_DATOS.md, MANUAL_TECNICO.md, VISTAS_POR_ROL.md, VISTAS_ALUMNO.md, TRASPASO_AGENTE.md, PENDIENTES.md, FIGMA.md y notas en ADR-002, 004 y 005.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias, :app:lintDebug sin errores y :app:testDebugUnitTest pasa las 20 pruebas. No se probó en el teléfono: el usuario lo prueba. Faltan (los hace el usuario en la consola): publicar firebase/firestore.rules, actualizar roles/alumno y roles/prefecto y volver a crear al alumno de prueba con 14 dígitos (BASE_DE_DATOS §10.1).

### 19-34. Notificaciones también en el menú ☰

- Pedido del usuario: poner la campana de notificaciones en el menú desplegable, sin quitarla de la pantalla.

- Qué se hizo:

  - comun_menu.xml tiene la opción "Notificaciones" (ícono de campana), debajo de las pantallas principales y antes de "Cerrar sesión". Abre la misma pantalla que la campana de Inicio (comun_notificaciones.xml); se apila, así que "atrás" regresa a donde estabas.

  - VistasComunes.conectarMenu recibe onNotificaciones; los 4 *App.kt le pasan "abrir Notificaciones".

  - Alumno: su campana de Inicio no abría nada y no tenía pantalla de notificaciones. Ahora AlumnoPantalla.Notificaciones usa NotificacionesXml (la de todos los roles) y la campana y el menú la abren.

- Archivos: res/layout/comun_menu.xml, ui/comun/VistasComunes.kt, ui/comun/PantallasComunes.kt (comentario), ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/profesor/ProfesorApp.kt. Documentos: ADR-007, DECISIONES.md (L4), VISTAS_POR_ROL.md, VISTAS_ALUMNO.md, MANUAL_TECNICO.md.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias y :app:lintDebug termina sin errores; se instaló en el teléfono y el usuario lo probó: funciona.

### 19-33. Prueba del menú ☰ en el teléfono y encabezado corregido

- Qué se probó (teléfono del usuario, cuenta del alumno de prueba, con su permiso): el Inicio ya no tiene barra inferior y el contenido termina justo arriba de la barra de gestos; el ☰ abre el menú con nombre, "Alumno", las 4 opciones (la de la pantalla abierta marcada) y "Cerrar sesión" hasta abajo; elegir "Boletín", "Horario" y "Perfil" abre esa pantalla, y las tres tienen ☰; el menú se cierra tocando fuera y con "atrás" (y "atrás" no cambia de pantalla); "Cerrar sesión" muestra "¿Cerrar sesión?" y "Cancelar" lo quita sin salir. No se tocó "Cerrar sesión" del diálogo, para no cerrar la sesión de prueba.

- Qué se corrigió: la foto del encabezado del menú quedaba pegada a la hora y la batería. Ahora el encabezado mide lo que necesita y el código le suma arriba el alto de la barra de estado de cada teléfono.

- Archivos: res/layout/comun_menu.xml (encabezado encabezado_menu, alto según su contenido), ui/comun/VistasComunes.kt (mostrarMenu).

- Cómo se comprobó: compila, lint sin errores; se instaló otra vez y en el teléfono el encabezado ya empieza debajo de la barra de estado. Falta probar con padre, prefecto y profesor (hacen falta sus contraseñas).

### 19-32. Revisión de la estructura del proyecto (ADR-008, propuesta)

- Qué se hizo: a pedido del usuario, se revisó cómo está organizado el código y se escribió una propuesta de mejoras en orden: borrar código muerto, ordenar carpetas, una sola navegación, pruebas, un ViewModel por rol (antes del escaneo), paquete propio (antes de publicar), actualizar librerías y decidir minSdk. No se aplicó nada: lo decide el usuario.

- Archivos: docs/adr/ADR-008-mejoras-a-la-estructura.md (nuevo); docs/PENDIENTES.md (sección 12 y paso 10 del orden sugerido); docs/TRASPASO_AGENTE.md.

- Cómo se comprobó: cada punto se revisó en el código (tamaño de los archivos, carpetas, dependencias, pruebas existentes y avisos de lint).

### 19-31. Menú ☰ en lugar de la barra inferior (ADR-007)

- Pedido del usuario: "darle uso al menú hamburguesa" y que las opciones de la barra inferior se agrupen en el menú desplegable; quitar la barra; el ☰ en todas las pantallas que la tenían, en los 4 roles; y un botón de cerrar sesión hasta abajo del menú.

- Qué se hizo:

  - Se quitó la barra inferior de alumno, padre, prefecto y profesor (con sus estilos Cetis.Nav.*, Cetis.Pantalla.Columna.ConBarra, Cetis.Texto.Navegacion, las medidas cetis_bottom_nav_* y cetis_content_bottom_space, y las formas shape_nav, shape_nav_indicador e img_corner_accent_left).

  - Botón ☰ (estilo nuevo Cetis.BarraSuperior.Menu) en 12 pantallas: alumno_inicio, alumno_boletin, alumno_horario, alumno_perfil, padre_inicio, padre_anuncios, padre_perfil, prefecto_inicio, prefecto_horarios, profesor_inicio, profesor_boletin, comun_calendario y comun_perfil_personal.

  - Menú común: comun_menu.xml (nombre y rol, opciones, "Cerrar sesión" hasta abajo y "CETis 61 · Cd. Juárez"), comun_item_menu.xml (una opción), shape_menu.xml y estilos Cetis.Menu.*. Entra desde la izquierda sobre la capa oscura; se cierra al tocar fuera, al elegir una opción o con "atrás". "Cerrar sesión" abre el diálogo de confirmación de Perfil.

  - Código: VistasComunes.conectarMenu y la clase Pestana (reemplazan a marcarPestana); una lista PESTANAS en cada *App.kt; CalendarioXml y PerfilPersonalXml reciben conectarMenu en lugar de la barra. AlumnoApp pasó a usar PantallaXml como los demás.

  - Barra de gestos: PantallaXml deja abajo de cada pantalla el alto de la barra de gestos de Android (antes lo cubría el espacio de la barra inferior).

  - Textos nuevos: comun_rol_alumno y comun_rol_padre.

- Archivos: los XML de arriba; res/values/styles_cetis.xml, dimens_cetis.xml, strings_comun.xml; ui/comun/VistasComunes.kt, ui/comun/PantallasComunes.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt, ui/profesor/ProfesorApp.kt. Borrados: padre_barra_inferior.xml, prefecto_barra_inferior.xml, profesor_barra_inferior.xml, shape_nav.xml, shape_nav_indicador.xml, img_corner_accent_left.xml (copia de respaldo en la carpeta temporal de la sesión). Documentos: ADR-007 (nuevo), ADR-001 y ADR-006 (marcados como reemplazados), VISTAS_POR_ROL.md, VISTAS_ALUMNO.md, MANUAL_TECNICO.md, DECISIONES.md (sección L), TRASPASO_AGENTE.md y PENDIENTES.md.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias y :app:lintDebug termina sin errores. Se instaló en el teléfono. No se probó en pantalla: el teléfono estaba en uso con otra app, así que no se tocó. Falta abrir el menú en los 4 roles (PENDIENTES §10).

### 19-30. Los pendientes viven solo en PENDIENTES.md

- Qué se hizo: a pedido del usuario, las listas de pendientes de BASE_DE_DATOS.md (§11), MANUAL_TECNICO.md (§11) y TRASPASO_AGENTE.md (§8) se cambiaron por un enlace a PENDIENTES.md, para que no haya tres listas que se desactualicen. PENDIENTES.md lo explica al principio, y el traspaso lo agrega a su tabla de documentos.

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md (§11 y la receta §9.8, que enlazaba a §11), docs/MANUAL_TECNICO.md, docs/TRASPASO_AGENTE.md, docs/PENDIENTES.md, docs/herramientas/unir_documentacion.ps1 (ya no reemplaza esas secciones: las fuentes ya enlazan a Pendientes) y los .docx de cada uno, más DOCUMENTACION_COMPLETA.docx.

- Cómo se comprobó: se regeneraron los Word y se revisaron en PDF las secciones cambiadas.

### 19-29. Documentación unida en un Word y pendientes en un documento aparte

- Qué se hizo: a pedido del usuario, la documentación (menos el manual técnico y Figma) se juntó en un solo Word, docs/DOCUMENTACION_COMPLETA.docx, con portada, índice, un capítulo por documento y números de página. Los pendientes de todos los documentos se juntaron, sin repetir, en docs/PENDIENTES.md, ordenados por tema y con quién tiene que actuar (plantel, usuario o desarrollo).

- Archivos: docs/PENDIENTES.md y su .docx (nuevos); docs/herramientas/unir_documentacion.ps1 (nuevo: arma el Word unido desde los .md; se vuelve a correr cuando cambien); docs/herramientas/md_a_word.ps1 (ahora entiende imágenes y las guarda dentro del Word; los títulos ya no quedan solos al final de una hoja; una negrita partida en dos renglones de una lista ya sale bien; los enlaces <https://…> salen como enlace; y otro script puede usar sus funciones). Por esos arreglos se volvieron a generar todos los .docx de docs/ y docs/adr/; docs/adr/ADR-003-inicio-de-sesion-con-correo-interno.md (la acción 4, pantalla "Cambiar contraseña", se marcó como hecha: existe desde 19-23).

- Cómo se comprobó: se generaron los dos Word y se revisaron en PDF, página por página (portada, índice, capítulos, tablas y los 6 diagramas del documento de roles).

### 19-28. Sí hay Figma de padre, prefecto y profesor (corrección)

- Qué pasó: el usuario pasó los enlaces de las páginas Prefecto (75:508), Profesor (75:509) y Padre (0:1) del mismo archivo de Figma. Al pedir la lista de páginas, la herramienta de Figma solo devolvía "Alumno" y "Componentes", y por eso se escribió (en 19-23, 19-26 y 19-27) que no existían. Era un error.

- Qué se hizo: docs/referencias/FIGMA.md reescrito con el enlace de cada página, la lista de pantallas con su node-id y dos tablas con las diferencias entre ese diseño y las vistas actuales de prefecto y profesor. Se corrigió la frase "no hay Figma" en VISTAS_POR_ROL.md, DECISIONES.md (K5), ADR-006, TRASPASO_AGENTE.md, BASE_DE_DATOS.md §11, MANUAL_TECNICO.md §11 y referencias/PANTALLAS_POR_ROL.md.

- Lo que no se hizo (a pedido del usuario): ajustar las vistas al Figma. Se habían empezado a cambiar algunas (pestañas, Inicio, Horarios, textos, íconos y colores nuevos) y el usuario pidió solo guardar la información; esos cambios se regresaron a como estaban. Queda como pendiente en el traspaso.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug y :app:lintDebug terminan bien después de regresar los cambios (la app quedó igual que en 19-25).

### 19-27. Enlace de Figma guardado en la documentación

- Qué: docs/referencias/FIGMA.md (nuevo) con el enlace que dio el usuario como el Figma "CETis 61 - Inicio (Android)", qué páginas se encontraron en él (solo "Alumno" y "Componentes") y qué hacer si faltan las de los otros roles. Enlazado desde TRASPASO_AGENTE.md y referencias/PANTALLAS_POR_ROL.md.

- No se volvió a revisar el archivo de Figma en esta entrada: el usuario pidió solo guardar el enlace. Lo descrito es lo que se vio en la revisión del mismo día (19-23).

### 19-26. El documento "Pantallas por rol" ya está en el proyecto

- Qué: el usuario compartió su documento "CetisAsiste — Pantallas por rol" (7 oct, 13 páginas, 12 tablas, 6 diagramas). Se guardó en docs/referencias/:

  - PANTALLAS_POR_ROL_original.docx: el Word tal cual (no se edita).

  - PANTALLAS_POR_ROL.md: copia en texto con las tablas, las preguntas abiertas y los diagramas, más una sección final que lo compara con la app.

  - pantallas_por_rol/: los 6 diagramas (casos de uso Android y web, clases, secuencia del escaneo, estados del alumno, arquitectura).

- Hallazgos: el documento dice que sí hay wireframes de los seis roles en el Figma "CETis 61 - Inicio (Android)" (8 del prefecto y el tablero de alertas, 5 del profesor, 5 web), que no está enlazado. Diferencias para que decida el usuario: el profesor puede poner castigo (el documento lo deja "por definir"); la contraseña vence a los 90 días para cualquier rol (el documento pregunta si solo el personal); los textos del padre siguen hablando como alumno; el profesor tiene notificaciones y el prefecto calendario (preguntas abiertas).

- Archivos: docs/referencias/*, docs/TRASPASO_AGENTE.md, docs/BASE_DE_DATOS.md, firebase/roles.json (la nota de origen ahora apunta al documento).

- Cómo se comprobó: el texto y las 12 tablas se sacaron celda por celda con Word (solo lectura) y se compararon con el original; las 6 imágenes se revisaron una por una.

- Sin .docx para esta copia: su versión Word es el original (si se generara, lo sobrescribiría; por eso el original se llama _original).

### 19-25. Prefecto de prueba

- Qué: a pedido del usuario, para probar las vistas del prefecto.

  - Cuenta en Authentication: la creó el usuario (prefecto.prueba@cetis61.mx, UID QpWWIb6e1Ze2zlzhmwygFnoRJss1; la contraseña solo la tiene él).

  - En Firestore (desde la consola): usuarios/QpWWIb6e1Ze2zlzhmwygFnoRJss1 con nombre = "Prefecto de Prueba", usuario = prefecto.prueba, correo, rol = prefecto, activo = true y debeCambiarContrasena = false (para entrar directo; si se pone en true, la app pide cambiar la contraseña al entrar).

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md §10.1, docs/TRASPASO_AGENTE.md.

- Cómo se comprobó: la cuenta aparece en Authentication → Users con ese UID; el documento se leyó de vuelta en la consola después de recargar (6 campos, tipos correctos). Entrar con la cuenta en el teléfono lo prueba el usuario.

### 19-24. Documentación de las vistas por rol

- Qué: docs/VISTAS_POR_ROL.md (nuevo), docs/adr/ADR-006-vistas-xml-para-todos-los-roles.md (nuevo) y actualización de VISTAS_ALUMNO.md, BASE_DE_DATOS.md (§1, §4.1, §5.1, §10, §11), MANUAL_TECNICO.md (ahora describe las vistas XML), DECISIONES.md (sección K) y TRASPASO_AGENTE.md. Versiones en Word de cada uno.

### 19-23. Vistas XML para padre, prefecto y profesor

- Pedido del usuario: "seguir con el apartado del XML para las pantallas de padres, prefectos y profesores"; dejar pendientes el escaneo, las alertas, los avisos push y la web. Respuestas: pasar al padre de Compose a XML; que el profesor sí guarde en Firestore; hacer "Cambiar contraseña" para todos los roles. Por qué así: ADR-006.

- Figma: el archivo enlazado solo tiene las páginas "Alumno" y "Componentes"; no hay pantallas de prefecto ni de profesor. Se usaron el estilo del alumno y las piezas de "Componentes" (StudentRow, StatusChip, AlertBanner). Se exportaron 5 íconos nuevos (ic_users, ic_edit, ic_flag, ic_check_circle, ic_scan) y los colores de estatus.

- Padre (9 pantallas, ahora XML): Inicio, Anuncios, Calendario, Perfil, Entradas y salidas, Horario, Notificaciones; Código QR y Credencial usan las vistas del alumno. Novedades: el Horario ya muestra las clases del hijo, las flechas del calendario cambian de mes, "Cerrar sesión" pregunta antes y "Cambiar contraseña" ya funciona.

- Prefecto: Inicio (con los grupos que salieron hoy, en tiempo real), Horarios de todos los grupos por turno, horario de cada grupo, Calendario, Perfil, Notificaciones. "Escanear QR" y "Capturar matrícula" se ven como "Próximamente" (pendientes a propósito).

- Profesor: Inicio (sus grupos), Grupo (lista de alumnos con su estado), Perfil del alumno (con sus estatus), Cambiar estatus, Dar salida al grupo, Boletín, Perfil, Notificaciones. Escribe en Firestore: alumnos/{m}/estatus y periodos/{semestre}/salidasDeGrupo (las reglas ya lo permitían; no se cambiaron).

- Cambiar contraseña (todos, también el alumno): pide la actual, la nueva (8 o más) y la repetida; Firebase confirma la actual. Luego anota debeCambiarContrasena = false y contrasenaVence = hoy + 90 días. Si una cuenta tiene debeCambiarContrasena = true o su contraseña ya venció, la app la muestra sola al entrar.

- Archivos nuevos:

  - Vistas: padre_inicio, padre_anuncios, padre_perfil, padre_entradas_salidas, prefecto_inicio, prefecto_horarios, profesor_inicio, profesor_grupo, profesor_alumno, profesor_cambiar_estatus, profesor_dar_salida, profesor_boletin, comun_calendario, comun_notificaciones, comun_horario, comun_perfil_personal, comun_cambiar_contrasena, las 3 barras inferiores (*_barra_inferior) y 5 renglones (comun_item_lista, comun_item_encabezado, comun_item_dia, comun_item_notificacion, profesor_item_alumno).

  - Recursos: strings_comun.xml, strings_prefecto.xml, strings_profesor.xml, 5 íconos y 9 formas (shape_estatus_*, shape_punto_*, shape_aviso_*, shape_circulo_exito, shape_circulo_iniciales, shape_tarjeta_brand, shape_tarjeta_sin_leer).

  - Código: ui/comun/ (Carga.kt, VariablesComunes.kt, VistasComunes.kt, PantallasComunes.kt), ui/padres/PadresVistas.kt, ui/prefecto/PrefectoApp.kt y PrefectoVistas.kt, ui/profesor/ProfesorApp.kt y ProfesorVistas.kt.

- Archivos cambiados: ui/padres/PadresApp.kt (reescrito para XML), ui/CetisApp.kt (prefecto y profesor ya tienen pantallas; cambio de contraseña obligatorio), ui/alumno/AlumnoApp.kt (opción "Cambiar contraseña"), datos/CetisRepositorio.kt (consultas de grupos, alumnos del grupo, estatus y salidas; guardar estatus y salidas; cambiar contraseña), datos/Formatos.kt, datos/Modelos.kt (TipoEstatus, Turno), colors_cetis.xml, styles_cetis.xml (estilos compartidos nuevos).

- Archivos borrados (copia en la carpeta temporal de la sesión): las 9 pantallas Compose del padre (InicioScreen, AnunciosScreen, CalendarioScreen, PerfilScreen, CodigoQrScreen, CredencialDigitalScreen, EntradasSalidasScreen, HorarioScreen, NotificacionesScreen), 7 piezas (AppBar, BottomNav, PadresScaffold, IconCircle, ListItemCard, InfoRow, TextoVacio) y PadresModelos.kt (sus clases pasaron a ui/comun/VariablesComunes.kt). Se quedan Bienvenida, Iniciar sesión, AppIcon, PrimaryButton y SchoolLogo.

- Detalles corregidos de paso: Locale("es", "MX") (forma vieja) → Locale.forLanguageTag en Formatos.kt; en styles_cetis.xml los atributos de Android nuevo (lineHeight, clipToOutline, accessibilityHeading) se marcaron con tools:targetApi para que lint no los cuente como error (en teléfonos viejos simplemente se ignoran).

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin advertencias y gradlew :app:lintDebug termina sin errores. Se instaló en el teléfono: la sesión guardada del alumno de prueba abrió Inicio; Perfil → "Cambiar contraseña" abre la pantalla nueva, con los campos vacíos muestra "Llena los tres campos." y la flecha regresa a Perfil. No se probó: entrar como padre, prefecto o profesor (hacen falta sus contraseñas; lo prueba el usuario) ni guardar un estatus o una salida.

### 19-22. Documento de traspaso para el siguiente agente

- Qué: docs/TRASPASO_AGENTE.md (y su .docx): qué es la app y qué se quiere lograr, cómo está hoy, lo que se le hizo, mapa del código y de la base, cuentas existentes, reglas de trabajo con el usuario, cómo trabajar en esta computadora y qué sigue.

- Para qué: que quien continúe el proyecto no tenga que reconstruir el contexto.

### 19-21. Se aplicó la estructura por semestres (ADR-005)

- Respuestas del plantel: 2,500 alumnos; grupos matutinos desde el 100 y vespertinos desde el 150; especialidad solo como campo vacío; matrículas de prueba desde 25000000; todos los datos personales (ficticios por ahora); entradas y salidas en una lista nueva por semestre.

- Reglas (publicadas, 8,276 caracteres): nuevas periodos/{p} con sus registros y salidasDeGrupo; alumnos/{m}/inscripciones y alumnos/{m}/privado/{datos|salud}; especialidades. Se quitaron registros y salidasDeGrupo de la raíz.

- Índices: 4 nuevos (3 de alumnos para listas y búsqueda, 1 de grupos). Total: 10.

- Datos en Firestore (consola):

  - periodos/2026-2027-1 y configuracion/plantel.periodoActual = "2026-2027-1".

  - grupos/2026-2027-1_102 con horario lunes a viernes (ahora con profesorId).

  - alumnos/25311754: grupoId, grupo y nombre actualizados ("Jesusito Pérez Prueba") y 9 campos nuevos; inscripciones/2026-2027-1; privado/datos y privado/salud con datos ficticios.

  - usuarios/{profesor}.grupos → 2026-2027-1_102.

  - Se borró grupos/prueba-matutino (y su horario), reemplazado por el nuevo.

- App: Modelos.kt (campos y clases nuevas: PeriodoDoc, InscripcionDoc, DatosPrivadosDoc, DatosSaludDoc, EspecialidadDoc, EstadoAlumno); CetisRepositorio.periodoActual() y registros() leen la lista del semestre de 20 en 20; EntradasSalidasScreen con "Ver más"; texto nuevo ver_mas.

- Archivos: firebase/firestore.rules, firebase/firestore.indexes.json, datos/Modelos.kt, datos/CetisRepositorio.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/padres/screens/EntradasSalidasScreen.kt, res/values/strings.xml, docs/BASE_DE_DATOS.md, docs/adr/ADR-005-estructura-para-muchos-alumnos.md.

- Cómo se comprobó: reglas idénticas al archivo tras recargar la consola; cada documento leído en la consola; la app compila sin advertencias. No se instaló: el teléfono no estaba conectado.

### 19-20. Propuesta de estructura para todo el plantel (ADR-005)

- Qué: a pedido del usuario, se analizó cómo ordenar la base para miles de alumnos. Se escribió docs/adr/ADR-005-estructura-para-muchos-alumnos.md (propuesta, sin cambios en la base ni en la app).

- Recomendación: organizar por periodos escolares (grupos con el semestre en su id), historial por alumno (inscripciones), nombre separado en apellidos con campo de búsqueda, datos personales en un documento aparte (privado), estado del alumno (inscrito, baja, egresado), registros paginados y una herramienta de importación masiva.

- Hallazgo importante: con ~2,500 alumnos, el plan gratuito (Spark) se queda corto en lecturas diarias; hay que decidir el plan antes de cargar a todo el plantel.

- Pendiente: 6 preguntas para el plantel (número de alumnos, nombres de grupos, especialidades, formato de matrícula, datos personales, años de historial).

### 19-19. El grupo se toma del documento del grupo, en tiempo real

- Problema reportado: "el grupo tampoco cambia" (el nombre ya cambiaba). En la consola, el usuario había cambiado grupos/prueba-matutino.nombre a "102 " (con un espacio al final), pero la app mostraba la copia alumnos/25311754.grupo ("Prueba").

- Qué se cambió:

  - CetisRepositorio.escucharGrupo() y nombreDeGrupoEnVivo() (en PadresApp.kt): la app escucha grupos/{grupoId} y muestra su nombre; la copia de la ficha solo se usa si el grupo no se puede leer.

  - Formatos.alumno() recibe ese nombre y quita espacios al inicio y al final (por eso "102 " se ve como "102").

  - PadresApp y AlumnoApp usan el nombre del grupo en vivo.

  - BASE_DE_DATOS.md: el campo alumnos.grupo queda descrito como copia de respaldo.

- Archivos: datos/CetisRepositorio.kt, datos/Formatos.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, docs/BASE_DE_DATOS.md.

- Cómo se comprobó: compila sin advertencias; instalado en el teléfono. La prueba con sesión iniciada la hace el usuario.

### 19-18. Los cambios en la base ya se ven al instante en la app

- Problema reportado: "al cambiar los nombres desde la base de datos, no se actualizan en la app". Se revisó la consola: se habían cambiado usuarios/{uid}.nombre del alumno ("jesusito"), del padre ("juan") y del profesor ("pozoya"), pero alumnos/25311754.nombre seguía en "Alumno de Prueba".

- Dos causas:

  - La app leía los datos una sola vez, al iniciar sesión. Un cambio hecho con la app abierta no se veía hasta volver a entrar.

  - Las pantallas del alumno (y las del padre, que hablan del hijo) toman el nombre de la ficha alumnos/{matrícula}, no de usuarios/{uid}. El nombre del padre no aparece en ninguna pantalla.

- Qué se cambió:

  - CetisRepositorio.escucharUsuario() y escucharAlumno(): escuchan el documento con addSnapshotListener y avisan cada cambio. Se quitó alumnoDeLaSesion() (lectura única).

  - PadresApp y AlumnoApp usan alumnoDeLaSesionEnVivo(): la ficha se actualiza sola.

  - CetisApp escucha usuarios/{uid}: actualiza nombre, hijos y grupos al instante, y cierra la sesión si la cuenta se desactiva o se borra.

  - BASE_DE_DATOS.md §10: tabla "¿De dónde sale cada nombre?".

- Datos: no se cambió ningún nombre en la base; el usuario decide si pone "jesusito" en alumnos/25311754.nombre.

- Archivos: datos/CetisRepositorio.kt, ui/CetisApp.kt, ui/padres/PadresApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, docs/BASE_DE_DATOS.md.

- Cómo se comprobó: compila sin advertencias y se instaló en el teléfono. La prueba con la app abierta la hace el usuario (requiere iniciar sesión).

### 19-17. Primera cuenta de Control Escolar

- Qué: a pedido del usuario, la cuenta abrahamemiliomorales@gmail.com (creada por él en Authentication) recibió el rol control_escolar: documento usuarios/QUgw5x0tkvRx6Dz3Nb0S2zYlnmG2 con nombre, usuario y correo (el correo completo), activo = true.

- Para qué sirve: es la cuenta que las reglas reconocen como administradora; la usará la web de Control Escolar. En Android solo ve el aviso de "se usa desde la web".

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md §10.1.

- Cómo se comprobó: el documento se leyó en la consola (8 campos, rol y activo correctos).

### 19-16. Alumno, padre y profesor de prueba para revisar la app

- Qué: a pedido del usuario se registraron 3 usuarios de prueba (detalle y cómo borrarlos en BASE_DE_DATOS.md §10.1):

  - Cuentas en Authentication: las creó el usuario (Claude no crea cuentas ni pone contraseñas). Se le dieron los pasos; usó 25311754@cetis61.mx para el alumno en lugar del 26000000000001 sugerido, y se respetó su elección.

  - En Firestore (desde la consola): grupos/prueba-matutino con horario de lunes a viernes (5 clases cada día), alumnos/25311754, y los perfiles usuarios/{uid} del alumno, el padre (hijo 25311754) y el profesor (grupo prueba-matutino). Se enlazaron alumnos/25311754.usuarioId, .padres y grupos/prueba-matutino.profesores.

- Tropiezos y cómo se corrigieron:

  - El primer intento de crear el grupo quedó dentro de la colección vieja (CetisAsiste/Usuarios/grupos/prueba-matutino) porque se usó el botón "Start collection" del documento abierto. Se borró ese documento (solo él; la consola confirmó la ruta) y se creó en la raíz.

  - Se había creado alumnos/26000000000001 antes de conocer la matrícula real de la cuenta; se reemplazó por alumnos/25311754 y se borró el anterior.

- Cuenta extra: había una 4.ª cuenta, abrahamemiliomorales@gmail.com; su rol se decidió en 19-17.

- Cómo se comprobó: se leyó cada documento en la consola (campos, tipos y enlaces) y el horario de viernes (5 mapas, solo la última clase con ultimaDelTurno = true). El inicio de sesión en el teléfono lo prueba el usuario con sus contraseñas.

### 19-15. Perfiles de usuario en la base de datos (colección roles)

- Qué: se creó la colección roles con un documento por tipo de usuario: alumno, padre, prefecto, profesor, enfermeria y control_escolar. Cada uno tiene nombre, etiqueta, descripción, plataformas, con qué inicia sesión, campos extra de su cuenta, si debe cambiar la contraseña, sus pantallas y sus permisos (tomados del documento "Pantallas por rol"). No son personas ni datos de ejemplo: son los perfiles que Control Escolar asigna en usuarios.rol.

- Reglas: nuevo bloque match /roles/{rol}: lee cualquiera con sesión; escribe solo Control Escolar. Publicado en la consola (6,776 caracteres, igual al archivo).

- Cómo se cargaron: a mano en la consola de Firebase (que escribe con permisos de administrador), llenando el formulario con ayuda de JavaScript en la página.

- Lo que no se hizo: primero se intentó abrir las reglas un par de minutos para cargar los perfiles con un script; el sistema lo bloqueó por debilitar la seguridad y se cambió al método de la consola. Ese script (firebase/cargar_roles.ps1) se borró.

- App: RolDoc en datos/Modelos.kt, CetisRepositorio.rol(), y el aviso de los roles sin pantallas ahora usa el nombre del perfil; si el perfil es solo web dice "se usa desde la web" (texto nuevo rol_solo_web).

- Archivos: firebase/roles.json (copia de los 6 perfiles), firebase/firestore.rules, datos/Modelos.kt, datos/CetisRepositorio.kt, ui/CetisApp.kt, res/values/strings.xml, docs/BASE_DE_DATOS.md (§3, §4.9, §5.1, §6, §10), docs/adr/ADR-004-modelo-de-datos.md.

- Cómo se comprobó: cada documento se leyó en la consola (campos, tipos y número de elementos de cada lista); leer roles/alumno sin sesión responde 403; la app compila.

### 19-14. Documentación de todo lo de este día

- Qué: documento nuevo de la base de datos, esta bitácora, tres ADR nuevos y actualización del manual técnico, las decisiones y las notas de vistas de alumno. Versiones en Word de cada documento, generadas con un script nuevo.

- Archivos: docs/BASE_DE_DATOS.md, docs/BITACORA.md, docs/adr/ADR-002-reglas-sin-cloud-functions.md, docs/adr/ADR-003-inicio-de-sesion-con-correo-interno.md, docs/adr/ADR-004-modelo-de-datos.md, docs/MANUAL_TECNICO.md, docs/DECISIONES.md, docs/VISTAS_ALUMNO.md, docs/herramientas/md_a_word.ps1 y los .docx de cada uno.

- Ojo: MANUAL_TECNICO.docx y DECISIONES.docx se regeneraron desde sus .md (los del 5 de octubre se reemplazaron). De ahora en adelante se edita el .md y se vuelve a correr el script; no se edita el .docx a mano.

- Cómo se comprobó: se exportó cada documento a PDF y se revisaron páginas como imagen (títulos, tablas, listas y diagramas).

### 19-13. Prueba en el teléfono

- Qué: se instaló la app en el Samsung (Android 16) por USB. Abre la Bienvenida y luego Iniciar sesión con la etiqueta nueva "Matrícula o usuario". Al tocar "Iniciar sesión" con los campos vacíos aparece "Escribe tu matrícula o usuario y tu contraseña."

- No se probó: entrar con una cuenta real, porque todavía no hay cuentas (las crea Control Escolar; ver BASE_DE_DATOS.md §9.1). Las pantallas con datos reales quedan por probar.

- Detalle corregido después de la prueba: el texto de ayuda del campo decía "Ingresa tu matrícula"; ahora dice "Ingresa tu matrícula o usuario" (strings.xml).

### 19-12. La app inicia sesión de verdad y muestra los datos de cada quien

- Qué:

  - Inicio de sesión con Firebase Authentication (matrícula o usuario → correo interno).

  - Después de entrar, la app lee usuarios/{uid} y según el rol muestra el apartado de padres, las vistas de alumno, o un aviso para los roles que aún no tienen pantallas.

  - Las pantallas de padres dejaron de usar datos de ejemplo: ahora reciben los datos de Firestore como parámetros. Si no hay nada, muestran un texto como "Todavía no hay anuncios.".

  - Las vistas XML del alumno ya se usan en la app (antes solo eran vistas sueltas) y se llenan con sus datos; los chips de días del horario cambian de día.

  - El código QR se dibuja con el campo codigoQr del alumno (librería ZXing).

  - El calendario muestra el mes actual con los eventos reales; el banner "Información importante" de Inicio solo aparece si hay un anuncio marcado como destacado.

  - "Marcar todas como leídas" ya funciona.

  - Si la persona no cerró sesión, la próxima vez entra directo.

- Archivos nuevos: datos/Modelos.kt, datos/CetisRepositorio.kt, datos/Formatos.kt, ui/CetisApp.kt, ui/alumno/AlumnoApp.kt, ui/padres/PadresModelos.kt, ui/padres/components/TextoVacio.kt.

- Archivos cambiados: Main.kt (ahora abre CetisApp()), ui/padres/PadresApp.kt (recibe la sesión y pide los datos), las pantallas InicioScreen, PerfilScreen, CredencialDigitalScreen, CodigoQrScreen, EntradasSalidasScreen, AnunciosScreen, NotificacionesScreen, CalendarioScreen, IniciarSesionScreen; res/values/strings.xml (19 textos nuevos); gradle/libs.versions.toml y app/build.gradle.kts (ZXing 3.5.3).

- Archivo borrado: ui/padres/SampleData.kt (los datos de ejemplo). Sus clases sin datos pasaron a PadresModelos.kt.

- Sin cambios a propósito: el código viejo MainAppContainer de Main.kt se conserva como referencia, pero ya no se usa (y las reglas nuevas lo bloquean).

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug compila sin errores ni advertencias en los archivos nuevos; prueba en teléfono (entrada 19-13).

### 19-11. Seis índices compuestos en Firestore

- Qué: se crearon desde la consola (Chrome) los índices de registros (3), salidasDeGrupo, anuncios y alumnos. La lista está en BASE_DE_DATOS.md §7.

- Archivos: firebase/firestore.indexes.json (copia).

- Cómo se comprobó: la consola los muestra los 6 en estado Building… (tardan unos minutos en quedar Enabled).

### 19-10. Reglas de seguridad publicadas

- Qué: se reemplazó el "modo prueba" (todo abierto hasta el 4 nov 2026) por reglas por rol. Se pegaron en la consola por medio del editor y se publicaron.

- Archivos: firebase/firestore.rules.

- Cómo se comprobó: el texto publicado es idéntico al archivo (6,495 caracteres) y una lectura sin sesión ahora responde 403.

- Por qué: ADR-002.

### 19-09. Authentication activado (Correo/Contraseña)

- Qué: en la consola, Authentication → Get started → Email/Password → Enable → Save. No se creó ninguna cuenta.

- Por qué: ADR-003.

### 19-08. Se quitaron los datos de ejemplo de la base

- Qué: a pedido del usuario ("no quiero datos de ejemplo"), se borraron los 31 documentos de ejemplo cargados en 19-07, uno por uno por su id. Se dejó configuracion/plantel porque son ajustes del plantel, no datos de prueba. Se borró el script firebase/semilla.ps1.

- No se tocó: las colecciones viejas (CetisAsiste/Usuarios y 2 documentos de usuarios creados por el inicio de sesión anterior). Se recomienda que alguien del equipo las borre desde la consola porque tienen contraseñas a la vista.

- Cómo se comprobó: listado de cada colección por la API: todas vacías salvo configuracion (1) y los 2 documentos viejos de usuarios.

### 19-07. Datos de ejemplo cargados (después retirados)

- Qué: con un script de PowerShell se cargaron 32 documentos con los datos de Figma (Juan Perez Rodriguez, grupo 102, horario del miércoles, 4 anuncios, 3 eventos, 7 registros, 5 notificaciones) para que cada colección existiera.

- Tropiezo: la primera vez falló a la mitad porque PowerShell "aplana" las listas de listas; se corrigió con comas (,@(...)) y se volvió a correr sin duplicar nada.

- Cómo se comprobó: se leyeron de vuelta dos documentos: acentos, horas (UTC) y valores vacíos correctos.

- Resultado final: se retiraron en 19-08.

### 19-06. Diseño del modelo de datos

- Qué: se definieron 9 colecciones y 4 subcolecciones a partir del documento "Pantallas por rol" (10 clases UML, alertas, estatus, roles), el "Proceso 8" del manual técnico y las pantallas de Figma. Se escribieron las reglas y los índices.

- Archivos: firebase/firestore.rules, firebase/firestore.indexes.json, firebase/firebase.json, firebase/.firebaserc.

- Por qué: ADR-004.

### 19-05. Revisión de lo que había en Firebase

- Qué se encontró:

  - Proyecto appcetis-7c79d, plan Spark (gratuito, sin Cloud Functions).

  - Firestore ya creado, en modo prueba: cualquiera podía leer y escribir hasta el 4 de noviembre de 2026.

  - Colecciones viejas: CetisAsiste/Usuarios (un documento con contrasenia y matricula vacías) y usuarios (2 documentos del inicio de sesión anterior).

  - Authentication sin activar.

  - El Figma enlazado solo tiene la página "Alumno" (8 frames) y "Componentes"; los wireframes de los otros roles están en otro archivo ("CETis 61 - Inicio (Android)").

### 19-04. ADR-001 actualizado

- Qué: se anotó que la barra inferior quedó a 12 dp y que la app ya no coincide con Figma en eso (Figma usa 6 dp).

- Archivos: docs/adr/ADR-001-barra-inferior.md.

### 19-03. Barra inferior a 12 dp de los lados

- Qué: la barra inferior de las vistas de alumno quedó con el mismo margen que las tarjetas (@dimen/cetis_screen_margin = 12 dp) en lugar de 6 dp.

- Archivos: alumno_inicio.xml, alumno_horario.xml, alumno_perfil.xml, alumno_boletin.xml.

- Cómo se comprobó: compila; falta revisarlo en la vista previa.

- Pendiente: corregir la capa BottomNav en Figma (x = 12, ancho = 336).

### 19-02. ADR-001 (por qué el contenido termina arriba de la barra)

- Qué: primer registro de decisión del proyecto, con las opciones A, B y C.

- Archivos: docs/adr/ADR-001-barra-inferior.md; enlace desde docs/VISTAS_ALUMNO.md.

### 19-01. El contenido ya no pasa por debajo de la barra inferior

- Qué: en Horario (y las otras 3 vistas con barra) las tarjetas se veían por debajo y detrás de la barra. Ahora el contenido termina 100 dp antes del borde (68 de la barra + 32 de margen) y la lista deja 16 dp de aire al final.

- Archivos: res/values/dimens_cetis.xml (cetis_content_bottom_space de 116 a 100 dp), alumno_horario.xml, alumno_inicio.xml, alumno_perfil.xml, alumno_boletin.xml, docs/VISTAS_ALUMNO.md.

- Cómo se comprobó: gradlew :app:assembleDebug sin errores.

## Antes del 19 de octubre de 2026 (resumen)

| Fecha | Qué |
| --- | --- |
| Inicio del proyecto | Proyecto de Android Studio conectado a Firebase; inicio de sesión con matrícula y contraseña guardada en usuarios (Main.kt) |
| 5 oct 2026 | 11 pantallas del apartado de padres en Compose, con datos de ejemplo de Figma; MANUAL_TECNICO.md y DECISIONES.md |
| 7 oct 2026 | Documento "CetisAsiste — Pantallas por rol" (6 roles, alertas, UML, arquitectura). Desde el 19 oct está en docs/referencias/ |
| Antes del 19 oct | Vistas XML del alumno (alumno_*.xml), variables (AlumnoVariables.kt) y AlumnoVistas.kt; VISTAS_ALUMNO.md |